## Slide 1
团队任务安排
电厂智能预警系统
四角色协作 · 八周交付计划 · 完整开发路线图
LLM Agent
时序分析
知识增强
Web 监控
Team Collaboration Plan · 2026 · 电厂智能预警系统

## Slide 2
团队角色总览
四大角色分工 · 各司其职 · 紧密协作
队长 A — 系统架构与Agent负责人
★★★★★
核心职责
系统大脑 · 后端服务 · 系统集成 · 技术路线决策
负责模块
Agent 控制系统
FastAPI 后端
系统集成
技术栈：DeepSeek · LangGraph · Prompt Engineering · FastAPI
主力 B — 工业数据与算法负责人
★★★★★
核心职责
数据工程 · 预警算法 · 预测模型 · 模型自适应优化
负责模块
数据系统
预警算法
预测模型
模型优化
技术栈：PostgreSQL · TimescaleDB · Prophet · LSTM
主力 C — 前端与产品负责人
★★★★
核心职责
Web 监控平台 · 数据可视化 · Demo 交互设计 · 产品体验
负责模块
Web 监控平台
数据可视化
Demo 交互
辅助 D — 知识库与测试交付负责人
★★★
核心职责
RAG 知识库 · 测试验证 · 比赛材料 · 文档交付
负责模块
知识库建设
测试验证
比赛材料
02

## Slide 3
系统架构与角色映射
每位成员在系统架构中的位置与职责边界
用户
Agent 控制中心
A 负责
数据 Tool
数据查询 · 存储
B 负责
算法 Tool
预警 · 预测
B 负责
RAG Tool
故障诊断检索
D 负责
展示系统
Web · Dashboard
C 负责
数据基础层
PostgreSQL · TimescaleDB · 模拟电厂数据（B + D 共同维护）
关键协作关系
A ↔ B
最高优先级
B 提供 warning_tool / predict_tool → A 负责 Agent 调用
A ↔ C
A 提供 API → C 负责展示
A ↔ D
D 提供 diagnosis_tool → A 负责 RAG 接入
B ↔ D
共同维护故障案例库
03

## Slide 4
队长 A — 系统架构与Agent负责人
★★★★★
Agent 控制流程
用户输入 Input
Intent 意图识别
任务规划 Planning
Tool 调用执行
结果融合 Response
技术栈
DeepSeek
LangGraph
Prompt Eng
LangGraph 状态管理 · Tool 框架 · 闭环控制
FastAPI 后端服务
POST
/chat
智能对话交互
GET
/query
数据查询接口
GET
/warning
预警信息查询
GET
/diagnosis
故障诊断
POST
/report
报告生成
系统集成职责
把 B 算法 → Agent | C 页面 → API | D 知识库 → RAG
全部串联，构建完整系统闭环
核心交付物
Agent 流程
API 接口
Tool 框架
系统 Demo
04

## Slide 5
主力 B — 工业数据与算法负责人
★★★★★
数据系统建设
device_table
sensor_table
timeseries_table
alarm_table
PostgreSQL + TimescaleDB 时序存储
电厂模拟数据生成
steam_temp
温度
pressure
压力
vibration
振动
正常状态 · 异常状态 · 工况变化
预警算法
阈值异常
规则匹配
超限即时告警
趋势异常
变化率检测
斜率超速预警
波动异常
窗口统计
方差偏离分析
残差异常
预测误差
实际vs预测偏差
预测与模型优化
历史数据
Prophet / LSTM
未来趋势预测
模型自适应
工况识别 → 选择数据 → 重新训练 → 更新
核心交付物
数据库
数据接口
预警算法
预测模型
模型优化Demo
风险评分输出示例
{"risk": 0.85, "alarm": "high"}
05

## Slide 6
主力 C — 前端与产品负责人
★★★★
Web 监控平台
Vue 3
ECharts
页面结构
Dashboard
AI 助手窗口
实时监控
趋势分析
报警中心
故障诊断
历史统计
日志
状态颜色规范
正常
风险
故障
实际
预测
Demo 交互流程
输入问题
查看趋势
查看报警
数据可视化
温度趋势示例
报警统计
核心交付物
Dashboard
完整监控仪表盘
图表组件
趋势 · 报警 · 预测图表
API 对接
前端后端数据联通
Demo 展示效果
评委看到的工业软件
目标
让评委看到一个
完整的工业软件
06

## Slide 7
辅助 D — 知识库与测试交付负责人
★★★
知识库建设
资料收集来源
电厂运行规程
故障案例
设备说明
知识库目录
knowledge/
boiler/
turbine/
generator/
RAG 数据管线
文档整理 · 分割
切片 Chunking
Embedding 向量化
FAISS 向量检索
diagnosis_search()
提供接口给 A · Agent 调用
测试验证
Case 1: 温度异常
输入: 分析2号机组温度 | 验证: 检测异常 + 建议
Case 2: 振动异常
验证: 振动频率分析 + 故障定位
Case 3: 压力下降
验证: 压力趋势 + 根因诊断
比赛材料交付
PPT 整理
项目演示文稿
项目文档
技术说明文档
演示脚本
Demo 操作流程
视频录制
系统演示视频
核心交付物 · RAG 知识库 · 测试案例 · 比赛材料 · 项目文档
D 的角色贯穿数据工程、AI 增强、质量保障和最终交付
07

## Slide 8
8 周开发计划 — Week 0~4
基础建设与 MVP · 智能能力构建
Week 0
环境统一 · 基础搭建
所有成员统一数据格式、API 协议、Git 策略
Week 1~2 · MVP 阶段
A · Agent 组长
Agent 系统搭建
FastAPI 接口开发
B · 算法负责
数据库设计
模拟数据生成
C · 前端负责
Vue 3 框架搭建
Dashboard 布局
D · 测试交付
知识库整理
资料收集分类
MVP 目标：输入问题 → 查询数据 → 展示曲线（端到端基本可跑）
Week 3~4 · 智能能力阶段
A
Agent Tool 扩展
多 Tool 调度
B
预警算法实现
四类异常检测
C
报警页面
实时数据可视化
D
RAG 知识库构建
检索接口开发
目标：异常检测 + 故障解释 → 智能能力上线
Week 0
Week 1-2
Week 3-4
持续 →
08

## Slide 9
8 周开发计划 — Week 5~8
完整闭环 · 比赛冲刺交付
Week 5~6 · 完整闭环阶段
A
日志系统
报告生成
B
预测模型
模型优化
C
完整 Dashboard
全页面上线
D
测试验证
知识增强
目标：异常 → 预测 → 诊断 → 报告（完整闭环打通）
Week 7~8 · 比赛冲刺阶段
A · 队长
系统稳定
架构说明
B · 主力
算法优化
实验数据
C · 主力
UI 优化
展示效果
D · 辅助
PPT · 视频
测试报告
目标：系统稳定 · UI 精美 · 演示流畅 · 材料齐全
Week 0
统一规范 · 约定
→
Week 1-2
MVP 可跑
→
Week 3-6
智能+闭环
Week 0
Week 1-2
Week 3-6
Week 7-8
09

## Slide 10
关键协作关系
四个角色 · 四条核心协作链路 · 一个完整系统
队长 A
系统核心枢纽
主力 B
工业数据 · 算法
最高优先级
主力 C
前端 · 产品
辅助 D
知识库 · 测试
案例库维护
API 供给
A ↔ B
最高优先级
B 提供 warning_tool() / predict_tool() → A 负责 Agent 调用调度
A ↔ C
A 提供 API → C 负责展示
FastAPI 接口驱动 Vue3 + ECharts 全页面渲染
A ↔ D
D 提供 diagnosis_search() → A 负责 RAG 接入
FAISS 向量检索集成到 Agent Tool 调度链
B ↔ D
共同维护故障案例库
B 提供异常数据特征 → D 丰富知识库 → 提升 RAG 准确率
A 统一调度 · B 数据驱动 · C 可视化呈现 · D 知识赋能
四条核心链路串联 · 八周迭代交付 · 一个完整的电厂智能预警系统
10